דוח בדיקה ואבחון — follStack

מה חסר כדי להפוך את הפלטפורמה ליציבה, מחוברת ומוכנה לרמה עולמית

נבדק: 10 ביולי 2026  |  ריפו: apps/web (Next.js 16) + apps/api (Express + MongoDB)

# תקציר מנהלים

הבדיקה עברה על כל שכבות הפרויקט: קוד השרת (API), קוד הלקוח (Web), חיבור בין השניים, קונפיגורציית דיפלוי, ומצב ה-git. הממצא המרכזי: קיים בסיס טכני מוצק (Next.js 16, TypeScript, Tailwind, RTL בעברית, MongoDB, OpenAI), אבל יש פער עמוק בין מה שנראה על המסך לבין מה שבאמת עובד מאחורי הקלעים. רוב עמודי התוכן (למידה, תרגול, פרויקטים, חידונים, קהילה) אינם מחוברים בכלל ל-API — הם מציגים נתונים קבועים שכתובים ישירות בקוד הלקוח. בנוסף, נמצא קובץ קוד פגום/חתוך בפועל בתיקיית העבודה שלא נשמר ב-git, מה שאומר שהגרסה הנוכחית על הדיסק אינה זהה לגרסה שרצה בפרודקשן — בדיוק הבעיה של 'גרסאות לא מסונכרנות' שציינת.

להלן פירוט לפי תחום, ובסוף — תוכנית פעולה מדורגת.

# 1. יציבות, גרסאות ודיפלוי

## 1.1 קובץ פגום בתיקיית העבודה (דחוף)

הקובץ apps/api/src/config/database.ts נמצא בתיקייה בפועל כשהוא חתוך באמצע משפט — הפונקציה שמטפלת בהתחברות ל-MongoDB נגמרת ללא סגירה תקינה. זה קורה כי יש שינויים לא-שמורים (uncommitted) שמעולם לא הושלמו. בנוסף, apps/api/src/routes/ai.ts עדיין מייבא שתי פונקציות (getInterviewQuestions, getLearningRecommendations) שנמחקו מ-aiController.ts באותה סבב עריכה לא-גמור. במצב הנוכחי על הדיסק, הרצת typecheck על ה-API נכשלת לגמרי (בדקתי ישירות עם tsc).

המשמעות: אם מישהו יעשה כרגע commit ו-push של המצב הזה, ה-CI וה-build בענן ייכשלו. זו כנראה גם הסיבה לשרשרת הקומיטים האחרונה בהיסטוריה שכל אחד מתקן קריסת דיפלוי של הקודם.

- המלצה: לפני כל שינוי נוסף — להחליט אם לשמור או לזרוק את הקבצים המשונים הלא-שמורים (git diff --stat מראה 24 שורות נוספו מול 602 שורות נמחקו — נראה כמו ניסיון ניקוי שנעצר באמצע).

- לוודא ש-git status נקי ושה-build עובר מקומית (pnpm typecheck && pnpm build:all) לפני כל push.

- להוסיף בדיקת build ל-CI כשלב חובה לפני merge (זה כבר קיים בקובץ ci.yml — רק לוודא שהוא אכן חוסם merge כשנכשל).

## 1.2 ריבוי פלטפורמות דיפלוי מתנגשות

בריפו מוגדרים במקביל 5 יעדי דיפלוי שונים: Vercel, Netlify, Render, Docker Compose, וכן הזכרה ל-Railway ב-README. חלקם מגדירים build commands שונים לאותו קוד, מה שמסביר את סדרת התיקונים החוזרים.

- המלצה: לבחור פלטפורמה אחת ל-Web (למשל Vercel) ואחת ל-API (למשל Render), ולהסיר את הקונפיגורציה של השאר.

- לוודא משתני סביבה (OPENAI_API_KEY, MONGODB_URI, JWT_SECRET) מוגדרים זהים בכל סביבה, ושאין הישענות על SKIP_DB=true בפרודקשן בטעות.

## 1.3 היעדר בדיקות אוטומטיות

לא נמצא אף קובץ test/spec בפרויקט. אין רשת ביטחון שתתפוס רגרסיות כמו זו שתוארה בסעיף 1.1 לפני שהיא מגיעה לפרודקשן.

- המלצה: להתחיל עם בדיקת smoke test ל-API (health, login, קבלת מודולים) — גם רק זה היה תופס את התקלה מסעיף 1.1 אוטומטית.

# 2. פיצ'רים בשרת — אמיתי מול מדומה

ב-API יש 14 קובצי routes ו-13 controllers, אך רק שני מודלים ב-MongoDB: User ו-Module. רוב ה-endpoints לא כותבים או קוראים ממסד נתונים אמיתי — הם מחזירים מערכים קבועים שכתובים בתוך קוד ה-controller. הטבלה הבאה מסכמת:

| תחום | מצב | הערה |
| --- | --- | --- |
| הרשמה / התחברות (auth) | אמיתי | מחובר ל-User model, JWT, bcrypt — תקין. |
| מודולי למידה (learning API) | אמיתי | מחובר ל-Module model ב-DB — אבל ריק כי אין סקריפט seed (ראו סעיף 3). |
| AI Mentor (שאלות) | אמיתי | קריאה אמיתית ל-OpenAI עם fallback הגון אם אין מפתח. |
| חידונים (quiz) | מדומה / לא מחובר | מערך קבוע ב-controller, אין Quiz model, אין שמירת תוצאות. |
| פרויקטים (project) | מדומה / לא מחובר | מערך קבוע, אין Project model. |
| קהילה — פורומים/פוסטים/צ'אט | מדומה / לא מחובר | כל הנתונים קבועים בקוד, אין Community/Post model. |
| Blockchain (תעודות) | מדומה / לא מחובר | מוצהר בקוד עצמו כ-Mock blockchain service — hash אקראי, בלי בלוקצ'יין אמיתי. |
| Metaverse / AR / Voice / תרגום | מדומה / לא מחובר | אותו דפוס — endpoints קיימים אך מחזירים תשובות מבוימות. |

- המלצה מיידית: להחליט אילו פיצ'רים באמת רוצים (הצעה: להתמקד קודם בלמידה, תרגול, חידונים וקהילה, ולהסיר או לתייג בבירור 'בקרוב' את Blockchain/Metaverse/AR שאין מאחוריהם דבר אמיתי כרגע).

- לכל פיצ'ר שנשאר: ליצור מודל MongoDB אמיתי (Quiz, Project, Course, Post) ולחבר את ה-controller אליו במקום המערך הקבוע.

# 3. הניתוק בין הלקוח לשרת (הממצא המשמעותי ביותר)

בדקתי כל עמוד תוכן בצד הלקוח (apps/web) וחיפשתי קריאות fetch אל ה-API. התוצאה: עמודי הלמידה, התרגול, הפרויקטים, החידונים והקהילה — כולם עובדים על מערך JavaScript קבוע (hardcoded) בתוך קובץ ה-page עצמו. אין אף קריאת fetch אחת בהם. העמוד היחיד שבאמת מדבר עם השרת הוא AI Mentor.

המשמעות המעשית: גם אם ה-API יעבוד מושלם ויתמלא בתוכן אמיתי, שום דבר מזה לא יופיע באתר — כי הלקוח בכלל לא שואל אותו. זה ההסבר המדויק ל'שהסרבר יהיה מסונכרן' — כרגע אין סנכרון בכלל בין השרת לאתר עבור רוב התכנים.

בנוסף, ארבעה רכיבי מופת גדולים בעמוד הבית — GameSystem (XP/רצפים), AdaptiveLearning, ProgressTracking, SocialFeatures — כ-2,500 שורות קוד בסך הכל — מוצגים, אך משתמשים רק ב-useState מקומי. אין להם חיבור ל-DB ואפילו לא ל-localStorage: כל התקדמות, XP ורצף ימים מתאפסים ברענון הדף ולא קשורים למשתמש המחובר.

- המלצה: לבנות שכבת חיבור אחידה (כבר יש בסיס טוב ב-apps/web/src/lib/api.ts) ולחבר כל עמוד לפי סדר חשיבות: מודולי למידה → חידונים → פרויקטים → קהילה.

- להעביר את מצב ה-XP/רצפים/הישגים משמירה מקומית לשמירה אמיתית ב-DB מקושרת ל-User, אחרת המשתמשים יראו מספרים שמתאפסים כל רענון.

# 4. עיצוב וחוויית משתמש

הבסיס העיצובי טוב: RTL מלא בעברית, פונטים ייעודיים (Heebo, Rubik), Tailwind v4 עם ערכת צבעים עקבית. זו נקודת פתיחה חזקה ביחס לרוב האתרים בעברית.

- תמיכת מצב כהה (dark mode) הייתה קיימת בגרסה השמורה האחרונה ב-git אך נמחקה בשינויים הלא-שמורים שתוארו בסעיף 1.1 — כדאי לוודא שהיא חוזרת.

- לא נמצאו בדיקות נגישות (a11y) — כדאי לבדוק ניגודיות צבעים ותמיכת מקלדת/screen reader, קריטי לפלטפורמת לימוד.

- אין Loading states / Skeleton screens לעמודים שיתחברו ל-API בעתיד — כדאי לתכנן זאת כבר עכשיו.

- כדאי מסך 404/500 מותאם אישית בעברית (כרגע ברירת המחדל של Next.js).

# 5. שימוש ב-AI — מצב קיים והזדמנויות להרחבה

הבקשה כללה גם רצון לשימוש נרחב יותר ב-AI. הבסיס הקיים (askQuestion מול OpenAI, עם system prompt טוב בעברית ו-fallback הגיוני) הוא תשתית מוצקה להרחבה. שני endpoints שהיו קיימים (שאלות ראיון עבודה, המלצות למידה) נמחקו בשינויים הלא-שמורים — אלו בדיוק סוג הפיצ'רים ששווה להשלים כי הם משתמשים אמיתי ב-OpenAI ולא רק בדיקה מדומה.

## הזדמנויות מומלצות להרחבת AI (בסדר עדיפות)

- סקירת קוד אוטומטית (code review) על תרגילים שהתלמיד שולח — הפונקציה getCodeReview כבר קיימת חלקית, כדאי לחבר אותה בפועל ל-OpenAI במקום תשובה מבוימת.

- מסלול למידה מותאם אישית אמיתי: לנתח ביצועי משתמש מה-DB (לא מדומה) ולהמליץ על המודול הבא עם GPT, במקום רכיב AdaptiveLearning שרק מדמה זאת היום.

- שאלות ראיון עבודה שנוצרות דינמית לפי הנושא שהמשתמש למד לאחרונה.

- צ'אטבוט עזרה בזמן תרגול קוד, inline בתוך עמוד /practice — היום העמוד סטטי לגמרי.

- סיכום התקדמות שבועי אוטומטי בעברית שנשלח למשתמש.

# 6. תוכנית פעולה מדורגת

## שלב 1 — לפני הכל (יציבות)

- להחליט על גורל השינויים הלא-שמורים ב-git ולוודא build/typecheck ירוקים.

- לצמצם דיפלוי לפלטפורמה אחת ל-Web ואחת ל-API, ולוודא משתני סביבה תואמים.

- להוסיף smoke tests בסיסיים ל-CI.

## שלב 2 — לחבר את מה שכבר קיים

- לחבר את עמוד הלמידה ל-API האמיתי + סקריפט seed שממלא מודולים אמיתיים ב-MongoDB.

- להעביר GameSystem/ProgressTracking לשמירה אמיתית ב-DB במקום state מקומי.

- להשלים ולחבר code-review ו-interview-questions ל-OpenAI בפועל.

## שלב 3 — להשלים את הליבה

- ליצור מודלים אמיתיים ל-Quiz, Project, Post ולחבר את ה-controllers המתאימים.

- לחבר את עמודי תרגול/פרויקטים/חידונים/קהילה ל-API.

- dark mode, מסכי שגיאה מותאמים, ובדיקת נגישות.

## שלב 4 — הרחבת AI ותוכן

- להוסיף את הזדמנויות ה-AI שפורטו בסעיף 5 לפי סדר העדיפות.

- להחליט על Blockchain/Metaverse/AR: להשקיע בהם באמת או להסיר/להסתיר עד שיש להם ערך אמיתי — עדיף אתר קטן שעובד על אתר גדול שמזויף.