follStack — דוח מצב עדכני

מה בוצע, ואיפה הפלטפורמה עומדת מול Duolingo / freeCodeCamp / Codecademy / LeetCode / Coursera

12 ביולי 2026

# תקציר

שלושת פריטי ה-P0 שסימנו כדחופים מהדוח הקודם הושלמו: UI מלא לאיפוס סיסמה/אימות אימייל/פרופיל, שמירת התקדמות שיעורים אמיתית ב-DB (במקום מוק), והרצת קוד JavaScript אמיתית בדפדפן (Sandbox מבודד). מעבר לזה, לאורך הפרויקט נבנו 15 מודולי למידה מלאים, 15 מבחנים, 26 תרגילים, 6 פרויקטים, מילון מונחים עם משחק זיכרון, מערכת קהילה (אירועים + צ׳אט), פיד חדשות מתעדכן, ואימות משתמשים מלא. השורה התחתונה: כמעט כל מה שנבנה — אמיתי ומחובר ל-DB, לא מוקאפ.

# מה בוצע כרגע (3 פריטי P0)

- אימות משתמשים (Auth UI): עמודי שכחתי-סיסמה, איפוס-סיסמה עם טוקן, אימות-אימייל, ופרופיל אישי (עריכת פרטים + שינוי סיסמה + שליחה חוזרת של מייל אימות). תוקן גם באג קיים: קישורי המייל הצביעו בטעות ל-API ולא לעמוד באתר.

- התקדמות שיעורים אמיתית: מודל LessonProgress חדש ב-MongoDB. השלמת שיעור, אחוז התקדמות במודול, וסימוני ✓ בעמוד הלמידה — כולם נשמרים ונקראים מה-DB בפועל, לא מספרים קבועים בקוד.

- Sandbox להרצת קוד: הרצת JavaScript אמיתית בדפדפן דרך iframe מבודד (ללא גישה ל-cookies/localStorage/רשת של האתר), עם הגנת timeout ללולאות אינסופיות. פעיל כרגע בתרגילי JavaScript ואלגוריתמים.

# מה עדיין מוגדר מחוץ לסקופ

שני דברים דורשים גישה לחשבונות חיצוניים של המשתמש ולכן לא בוצעו:

- הקמת MongoDB Atlas לסביבת production — דורש חשבון וכרטיס אשראי אישיים.

- הנפקת מפתחות OAuth ל-GitHub/Vercel — דורש כניסה לחשבונות הפיתוח האישיים של המשתמש.

בנוסף, כמה תכונות משניות נשארו מוקאפ במכוון (לא התבקשו במפורש): לוח בקרה של אדמין, פורומים בקהילה (בשונה מהצ׳אט שכן תוקן), כמה נקודות קצה של ה-AI Mentor (המלצות למידה, ביקורת קוד), וחלק מהאלמנטים החזותיים במסך הגיימיפיקציה (gems/hearts/league) — אלו עדיין ערכים קבועים בצד הלקוח.

# טבלת פערים מעודכנת מול הדוח המקורי

כל שורה כאן משקפת בדיקה בפועל בקוד (Read/Grep על הקבצים הרלוונטיים), לא הנחה.

| תחום | פירוט | סטטוס | מקור אמת |
| --- | --- | --- | --- |
| תוכן לימודי | 15 מודולים, 15 מבחנים, 26 תרגילים, 6 פרויקטים — כולם ב-DB עם fallback לתוכן מוכן | נסגר | curatedContent.ts + seed.ts |
| אימות משתמשים | הרשמה/כניסה/JWT/איפוס סיסמה/אימות אימייל/פרופיל — מלא ב-UI ובשרת | נסגר | authController.ts + עמודי /login /profile וכו׳ |
| התקדמות למידה | שיעורים שהושלמו, אחוז התקדמות למודול — נשמר ב-DB אמיתי | נסגר | LessonProgress.ts + lessonProgressService.ts |
| XP / רמה / רצף ימים | מחושב מנתוני חידונים ותרגילים אמיתיים ב-DB | נסגר | progressService.ts |
| הרצת קוד | JavaScript בלבד, ב-iframe מבודד בדפדפן — ללא שרת חיצוני | קיים חלקית | CodeSandbox.tsx (רק JS/אלגוריתמים כרגע) |
| קהילה — צ׳אט ואירועים | הודעות ואירועים אמיתיים ב-DB, נרשמים/מבטלים הרשמה בפועל | נסגר | eventController.ts + communityController.ts |
| פיד חדשות | שליפה חיה מ-dev.to / Hacker News / Reddit, ללא מפתחות API | נסגר | newsController.ts |
| מילון מונחים ומשחק זיכרון | 53 מונחים, תצוגת רפרנס, פלאשקארדס, ומשחק זיכרון פעיל | נסגר | glossaryController.ts + glossary/page.tsx |
| לוח בקרה — אדמין | עדיין נתונים קבועים בקוד, לא שאילתות אמיתיות | מוק | adminController.ts |
| פורומים בקהילה | עדיין מערך קבוע, בניגוד לצ׳אט שתוקן | מוק | communityController.ts |
| תגים/הישגים/gems/hearts/league | ערכים קבועים בצד הלקוח, לא נשמרים או נקראים מה-שרת | מוק | GameSystem.tsx |
| תכונות AI Mentor מתקדמות | שאלות ראיון, ביקורת קוד, המלצות אדפטיביות — עדיין תגובות קבועות | מוק | aiController.ts |
| MongoDB Atlas (production) | דורש הרשמה בחשבון אישי — טכנית לא ניתן לביצוע מטעם המשתמש | באחריות המשתמש | — |
| מפתחות OAuth (GitHub/Vercel) | דורש כניסה לחשבונות הפיתוח האישיים | באחריות המשתמש | — |

# מיצוב מול פלטפורמות מתקדמות

השוואה כנה — לא מנופחת. הפלטפורמות המושוות הן חברות עם מאות/אלפי מהנדסים ותקציבי תוכן של מיליוני דולרים, אז חלק מהפערים לא ייסגרו על ידי מפתח בודד, וזה בסדר.

## איפה follStack חזק יותר ממה שהיה נראה בהתחלה

- רוחב תוכן: 15 תחומים תחת קורת גג אחת (Git, אלגוריתמים, אבטחה, DevOps, שפות נוספות, AI Agents, פוטושופ, פיתוח משחקים) — רוחב שאין לאף אחת מהפלטפורמות המושוות בפני עצמה (LeetCode הוא רק אלגוריתמים, Duolingo רק שפות).

- שילוב תוכן+תרגול+מבחן+מנטור-AI+משחק זיכרון+גלוסר תחת ממשק אחד מאוחד, במקום כלים מפוצלים.

- כל השכבה הבסיסית של פלטפורמת למידה — אימות, פרופיל, מעקב התקדמות אמיתי — קיימת עכשיו במלואה, לא רק כמראה-עין.

## איפה עדיין יש פער אמיתי מול הענקיות

- אין אפליקציית מובייל ילידית (Duolingo/Codecademy מבוססות בעיקר על מובייל).

- אין אלגוריתם חזרה מרווחת (spaced repetition) שמניע את שיטת הלמידה של Duolingo.

- הרצת קוד מוגבלת ל-JavaScript בלבד — LeetCode/Codecademy תומכים בעשרות שפות עם שרתי הרצה אמיתיים.

- אין תוכן וידאו (Coursera מבוססת כמעט לגמרי על הרצאות וידאו של אוניברסיטאות).

- אין מודל תשלום/הסמכה/תעודה — כל התוכן פתוח וחינמי כרגע.

- לוח הבקרה, הפורומים, וחלק ממסך הגיימיפיקציה עדיין מוקאפ — משפיע על אמינות התפעול (לא על חוויית הלומד).

# המלצה להמשך (לא בוצע, לשיקולך)

אם בא לך להמשיך לצמצם פערים, לפי סדר עלות/תועלת:

- P1: לחבר את מסך הגיימיפיקציה (gems/hearts/league) לנתונים אמיתיים מ-progressService — קצר יחסית כי הנתונים כבר קיימים.

- P1: לתקן את הפורומים בקהילה לשימוש אמיתי ב-DB, באותו דפוס שכבר עבד על הצ׳אט.

- P2: להרחיב את ה-Sandbox לתמיכה בשפה נוספת (למשל TypeScript עם transpile בדפדפן — אפשרי בלי שרת חיצוני).

- P3: לוח בקרה אדמין אמיתי — שאילתות אמיתיות במקום נתונים קבועים.